АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙСКОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.08.2017 г.	     № 147

О внесении изменений  в приложения I, II к постановлению

администрации Войсковицкого сельского поселения

от 22.10.2015 г. № 235 «Об утверждении краткосрочного

муниципального плана капитального

ремонта многоквартирных домов на 2016 год»

В связи с необходимостью внесения изменений в краткосрочный муниципальный План показателей стоимости капитального ремонта, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области  от 30 мая 2014 г. N 218 «Об утверждении порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», областным законом от 29 ноября 2013 года N 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области", Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом, администрация Войсковицкого сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести изменения в приложения №№ I, II краткосрочного муниципального Плана  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016 год, расположенных на территории Войсковицкого сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 22.10.2015 г. № 235 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год», изложив их в новой редакции согласно приложениям №№ I, II к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Войсковицкого сельского поселения.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                         Е.В. Воронин

М.А. Леонтьева

Утвержден постановлением администрации

Войсковицкого сельского поселения

31.08.2017 г. № 147

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный муниципальный План реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД | Удельная стоимость капитального ремонта кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта кв.м. общей площади помещений МКД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м. | руб./кв.м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Новый Учхоз, пл. Усова, д.4 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 | 2857,00 | 2716,9 | 2259,9 | 143 | 1 736 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 031,00 | 830,068 | 14 593,70 | 30.12.2017 г. | РО |
| Итого по муниципальному образованию |  | х | х | х | х | х | 2857,00 | 2716,9 | 2259,9 | 143 | 1 736 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 031,00 | 830,068 | х | х | х |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 736 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 031,00 | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинский район Ленинградской области в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  |  | Ремонт фасада |  |  |  |  | Ремонт фундамента |  |  | Утепление фасадов |  |  |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | Проектный работы | Работы по проектной подготовке |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения |  | Ремонт сетей горячего водоснабжения |  | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |  | ед. |  | руб. |  | кв.м. |  | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. |  |  | руб. |  | куб.м. | руб. |  | кв.м. |  | руб. |  | руб. |  | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |
| Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Новый Учхоз, пл. Усова, д.4 | 1 736 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 907,70 |  | 1 736 031,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 1 736 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 907,70 |  | 1 736 031,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |