АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЙСКОВИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июля 2010 года	 								№ 128

Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в период 2010-2014 гг. на территории МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях решения вопросов местного значения по энергосбережению и энергетической эффективности, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Войсковицкое сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2010-2014 гг. на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению № 1.

2. Предусмотреть в проекте местного бюджета на 2011 год финансирование мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2010-2014 гг. на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

3. Контроль за исполнением Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2010-2014 гг. на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» возложить на заместителя главы администрации Войсковицкого сельского поселения Воронина Е.В.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

Глава администрации

Войсковицкого сельского поселения                                                      В.Г. Пивоваров

Приложение №1

к   постановлению администрации

Войсковицкого сельского поселения

№ 128  от 26.07.2010 г.

Паспорт Муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в период 2010-2014 гг. на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

- Полное наименование Муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2010-2014 гг. на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

- Заказчик Муниципальной программы: администрация муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской области (далее – местная администрация).

- Руководитель: Пивоваров Виктор Григорьевич.

- Должность:  глава местной администрации.

- Контактные телефоны: (8 813 71) 63-258, 63-491.

- Адрес: 188360, Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Войсковицы,  пл.Манина, д.17.

7. Основания для разработки:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об  энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон);

- Устав муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – Устав МО).

8. Объект Муниципальной программы: предприятия и организации, деятельность которых связана с использованием энергетических ресурсов, граждане, проживающие на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – поселение).

9. Количество участников: Муниципальная программа рассчитана на жителей поселения в целом.

10. География Муниципальной программы: муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского района Ленинградской области (5 населённых пунктов).

11. Период реализации Муниципальной программы: 2010-2014 гг..

- Обоснование актуальности разработки Муниципальной программы:

Закон.

В настоящее время на территории поселения многоэтажные дома не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой и электрической энергии.

Места общего пользования в многоквартирных домах освещаются лампочками накаливания.

В населенных пунктах учет электроэнергии уличного освещения осуществляется без приборов учёта, (расчётным методом).

13. Задачи Муниципальной программы:

- оборудовать все объекты осуществляющие энергопотребление приборами по учёту используемых энергетических ресурсов;

- повысить энергетическую эффективность зданий, сооружений, строений;

- проведение обязательного энергетического обследования;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- поэтапный  запрет на использования ламп накаливания для освещения (с 1 января 2011 года  не допускаются лампы накаливания мощностью сто ват и более, с 1 января 2013 года запрет на лампы накаливания мощностью семьдесят пять ватт и более, с 1 января 2014 года запрет ламп накаливания мощностью двадцать ватт и более);

- обеспечения необходимых условий для выполнения Муниципальной программы.

14. Краткая аннотация Муниципальной программы:

Программа предусматривает:

- организацию проведения разъяснительной работы среди местного населения, предпринимателей и организаций, находящихся на территории поселения;

- организация проведения рекламных акций в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности;

- организация работ по установке приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах, производственных и коммерческих помещениях, уличного освещения.

15. Материально-техническое обеспечение Муниципальной программы: в соответствии с расходными обязательствами поселения (энергосберегающие приборы и лампы освещения, приобретение приборов учета потребляемых энергетических ресурсов и их монтаж, ремонтные работы, направленные на сбережение энергоресурсов).

- Кадровое обеспечение Муниципальной программы: в соответствии с расходными обязательствами поселения (договоры возмездного оказания услуг, заключённые с подрядчиками и поставщиками по установке и поставки оборудования и приборов).

- Финансовое обеспечение Муниципальной программы: средства местного бюджета, разделы «ЖКХ, благоустройство и уличное освещение». Конкретное финансирование официальных мероприятий, осуществляется в соответствии с планом на каждое мероприятие в частности, утверждаемым главой местной администрации.

18. Ожидаемые конечные результаты:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учётом изменений объёма использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

- увеличение объёма внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

19. Система организации контроля за выполнением Муниципальной программы: контроль за исполнением Муниципальной программы осуществляет постоянная комиссия Совета депутатов МО по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства.

20. Содержание программы.

Основные направления реализации программы:

| № п\п | Основные направления реализации Муниципальной программы | Исполнитель | Источник финансиро-вания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Организация и проведение рекламных акций в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности. | Местная администрация, | Финансирование из местного бюджета не требуется | 2010 г. |
|  |  | Ресурсоснабжающие организации |  |  |
| 1.2. | Реконструкция, восстановление, строительство и ремонт существующего уличного освещения с учётом требований Закона. | Победитель конкурса на право заключения Муниципального контракта | местный бюджет 2010 г. - 360,0 тыс.руб. | Затраты указываются поэтапно 2010-2014 гг. |
| 1.3. | Оборудование объектов, принадлежащих муниципальному образованию, используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, осуществляющих энергопотребление приборами по учёту используемых энергетических ресурсов. | Местная администрация | местный бюджет 2010 г. – 90,0 тыс.руб. | 2010 г. |
|  |  | Ресурсоснабжающие организации |  |  |
| 1.4. | Оснащение приборами учета энергетических ресурсов зданий, строений, сооружений и иных объектов юридических лиц (за исключением лиц, предусмотренных пунктом 1.3) | Юридические лица, ресурсоснабжающие организации | Средства собственников зданий, строений, сооружений и иных объектов с участием организаций, осуществляющих подачу потребителям соответствующего энергоресурса | до 01.01.2011 г. |
| 1.5. | Оборудование многоквартирных жилых домов, осуществляющих энергопотребление, приборами по учёту используемых энергетических ресурсов (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и в квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета). | Местная администрация | местный бюджет 2011 г. - 310,0 тыс.руб. | Затраты указываются поэтапно, до 01.01.2012 г. |
|  |  | Ресурсоснабжающие организации |  |  |
| 1.6. | Обеспечение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в частных жилых домах, с целью установки и ввода в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов | Местная администрация, | Финансирование из местного бюджета не требуется | 2010 – 2011 гг. |
|  |  | Ресурсоснабжающие организации |  |  |
| 1.7. | Прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения | Местная администрация | Финансирование из местного бюджета не требуется | с 01.01.2011 г. |
| 1.8. | Обеспечение реализации бюджетными учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд | Распорядители и получатели бюджетных средств местного бюджета | В соответствии с бюджетной сметой расходов учреждения | Затраты указываются ежегодно при формировании бюджета |
| 1.9 | Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2011 г. | Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств местного бюджета | Финансирование из местного бюджета не требуется | Затраты указываются ежегодно при формировании бюджета |
| 1.10 | Предоставить собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственных за содержание многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собственников, предложения об оснащении объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют ресурсоснабжающие организации. | Ресурсоснабжающие организации | Финансирование из местного бюджета не требуется | III квартал 2010 г. |
| 1.11 | Организовать и провести первое энергетическое обследование, последующие энергетические обследования – не реже чем 1 раз каждые 5 лет. | Местная администрация, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку ресурсов | Местный бюджет 2011г. - 50,0 тыс.руб. | до 31.12.2012 г. |