администрация войсковицкого сельского поселения

гатчинского муниципального района

ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.05.2016					                                                                         № 71

О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Войсковицкого сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Войсковицкого сельского поселения к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, руководствуясь Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 «Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области» (далее Правила), Уставом Войсковицкого сельского поселения, администрация Войсковицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать совместно с предприятиями и организациями жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, и утвердить комплексные планы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Войсковицкого сельского поселения, к отопительному сезону 2016-2017гг. по форме согласно приложению № 2 Правил. Утвержденные планы представить в МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».

2.  Обеспечить своевременное представление в администрацию Гатчинского муниципального района:

-   ежемесячного отчета по выполнению комплексных планов по форме «1-ЖКХ (зима)- в период с 1 июня по 1 ноября не позднее 30 числа каждого месяца;

-   информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы- ежедневно в течение года.

3.  Ответственным за подготовку ежемесячного отчета по выполнению комплексного плана по форме №1-ЖКХ (зима) назначить специалиста первой категории администрации Войсковицкого сельского поселения                       Леонтьеву М.А.

4. Утвердить состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительный сезон  2016-2017 годов (Приложение № 1).

5.    Обеспечить до 15 сентября 2016 года выполнение комплекса мер по повышению надежности систем электроснабжения коммунальных объектов.

6. Обеспечить своевременную оплату коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы муниципального образования.

7. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства,  осуществляющим деятельность на территории поселения, директору МБУК «Войсковицкий ЦКС»:

7.1. Разработать планы по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов с учетом итогов предыдущего отопительного сезона, уделив особое внимание анализу аварийных ситуаций и нарушений, допущенных при эксплуатации энергетических установок, а также систем водоснабжения и водоотведения. Разработанные планы представить в администрацию Войсковицкого сельского поселения до 18.05.2016 года.

7.2. Представлять в администрацию Войсковицкого  сельского поселения:

-    ежемесячный отчет по выполнению комплексных планов по форме №1-ЖКХ (зима) в период с 1 июня по 1 ноября не позднее 30 числа каждого месяца;

-    информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы ежедневно в течение года;

-     по письменному запросу необходимую информацию о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы поселения к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.

7.3. Обеспечить до 15 сентября 2016 года готовность жилищного фонда, объектов  коммунального хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

7.4. В период с 15 сентября 2016 года и до начала отопительного сезона провести опробование систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе.

7.5. По результатам опробования систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств оформить акты проверок и паспорта готовности котельных, тепловых систем, жилых домов и объектов социальной сферы и представить до 01 октября 2016 года в администрацию поселения.

7.6. До 15 июня 2016 года представить на утверждение расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов.

7.7. До 1 октября 2016 года обеспечить создание нормативных запасов топлива.

8.    Комиссии администрации поселения по проверке готовности жилищного фонда,   объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период организовать контроль за подготовкой к отопительному  периоду 2016 -2017 гг.

- Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Гатчинская правда.ру» и размещении на официальном сайте МО Войсковицкое сельское поселение.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования  в сетевом издании.

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                   Е.В. Воронин

Леонтьева М.А.

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

Войсковицкого сельского поселения

от 05.06.2016 г.   №  71

Состав комиссии

по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию

в отопительный сезон 2016-2017 годов.

| Председатель комиссии: | Воронин Е.В. – глава администрации |
| --- | --- |
| Заместитель председателя: | Тягельский П.В. – заместитель главы администрации |
| Секретарь комиссии: | Леонтьева М.А. – специалист первой категории администрации |
| Члены комиссии: | Сластушинская О.В. – председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства (по согласованию) |
|  | - Коноводова В.С. – начальник ЖЭУ МУП ЖКХ «Сиверский» ( по согласованию) |
|  | Кузеный П.П. –начальник участка № 1 АО «Коммунальные системы Гатчинского района» (по согласованию) |