**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Установка пожарной емкости в д. Тяглино |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт. |
| 1.2. | Выполнение работ по установке пожарной емкости в д. Тяглино | Апрель-май 2016г. | Подрядная организация | Установка пожарной емкости | Пожарная емкость установлена |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Подписан акт приемки Объекта |
| 2. | Установка указателей улиц д. Рябизи |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт. |
| 2.2. | Выполнение работ по установке указателей улиц д. Рябизи | май 2016г. | Подрядная организация | Установка указателей | Указатели улиц установлены |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приемки выполненных работ | Подписан акт приемки выполненных работ |
| 3. | Разработка схемы газификации в д. Рябизи |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт. |
| 3.2. | Выполнение работ по разработке схемы газификации в д. Рябизи | Май-июнь 2016г. | Подрядная организация | Разработка схемы газификации | Схема газификации разработана |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приемки выполненных работ | Подписан акт приемки выполненных работ |
| 4. | Ремонт колодца в д. Рябизи |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт. |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту колодца в д. Рябизи | Июнь-июль 2016г. | Подрядная организация | Ремонт колодца | Работы по ремонту завершены |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приемки выполненных работ | Подписан акт приемки выполненных работ |
| 5. | Ремонт пешеходного тротуара дома №6 в п. Новый Учхоз |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт. |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту пешеходного тротуара дома №6 в п.Новый Учхоз | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Восстановление пешеходного тротуара | Работы по ремонту завершены. |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Подписан акт приемки выполненных работ |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | После исполнения подрядчиками работ, предусмотренных мун. контрактами | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки | По исполненным контрактам произведена приемка и оплата. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен отчет за 4-квартал. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации Войсковицкого сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.В. Воронин/

 МП