ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Войсковицкое сельское поселение  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 20__ года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных тротуаров на территории п. Войсковицы (пешеходные тротуары на дворовой территории домов пл. Манина д.1-6) | 376,8м2 | 0 | 1628038,00 | 1064000,00 | 557638,00 | 6400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000,0 |
| Итого | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации Войсковицкого СП ___________ Е.В. Воронин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ О.Е Соловьева |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель П.В. Тягельский, 8-813-71-63-258 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2018года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-сметные работы | 1 квартал 2018 года | Тягельский П.В., заместитель главы администрации | Подготовка сметы | Сметы подготовлены |
| 1.2. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2018 года | Тягельский П.В., заместитель главы администрации |  | Конкурсная документация подготовлена |
| 2. | Проведение конкурсных процедур | 2 квартал 2016 года | Тягельский П.В., заместитель главы администрации | Заключение муниципального контракта |  |
| 2.1. | Ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |
| 2.2. | Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных тротуаров на территории п. Войсковицы (пешеходные тротуары на дворовой территории домов пл. Манина д.1-6) | 2-3 квартал 2018 года | Тягельский П.В., заместитель главы администрации | Ремонт пешеходных тротуаров на территории п. Войсковицы (пешеходные тротуары на дворовой территории домов пл. Манина д.1-6) |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Контроль реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | После исполнения подрядчиками работ, предусмотренных мун. контрактами | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка будет проведена после проведения конкурсных процедур |