Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

по достижению значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения") |
| 1. |  |  | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Подготовлена документация для проведения закупочных процедур |
| 1.2. | Выполнение работ по обустройству уличного освещения в дер.Тяглино ул.Центральная | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Обустройство уличного освещения в дер.Тяглино ул.Центральная |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | сентябрь 2019 года | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Общественный совет д. Тяглино | Акт о приемке выполненных работ |  |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения") |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту |  |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | подготовлен отчет по состоянию на 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации                                                                                            Е.В. Воронин