Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Войсквицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» |
| 1. | Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-сметные работы | 1 квартал 2019 года | Тягельский П.В., заместитель главы администрации | Подготовка сметы | Сметы подготовлены |
| 1.2. | Подготовка конкурсной документации | 1-2 квартал 2019 года | Тягельский П.В., заместитель главы администрации | Объявление электронного аукциона | Аукционная документация подготовлена |
| 1.3. | Проведение конкурсных процедур | 1-2 квартал 2019 года | Тягельский П.В., заместитель главы администрации | Заключение муниципального контракта | Аукцион в эл. форме проведен, муниципальный контракт заключен |
| 1.4 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | до 31.07.2019г | Администрация Войсковицкого сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 2. | Ремонтно-строительные работы: |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных тротуаров на территории п. Войсковицы (пешеходные тротуары вокруг здания детского сада МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» пл. Манина, д.23) | 2-3 квартал 2019 года | Тягельский П.В., заместитель главы администрации | Ремонт пешеходных тротуаров на территории п. Войсковицы (пешеходные тротуары вокруг здания детского сада МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» пл. Манина, д.23) | Работы выполняются |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Войсковицкого сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, до 31.07.2019 г. | Администрация Войсковицкого сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Администрация Войсковицкого сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.19, на 01.07.19. на 01.10.19 на 01.01.20 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Войсковицкого сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации                                                                       Е.В. Воронин

Исп. Соловьёва О.Е. 63505