Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-сметные работы | 1 квартал 2016 года | Тягельский П.В., заместитель главы администрации | Подготовка сметы | Проверена и утверждена сметная документация |
| 1.2. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2016 года | Тягельский П.В., заместитель главы администрации |  | Объявлен электронный аукцион |
| 2. | Проведение конкурсных процедур | 2-3 квартал 2016 года | Тягельский П.В., заместитель главы администрации | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт, подрядчик ООО «ДСК Регион» |
| 2.1. | Ремонтно-строительные работы:  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ремонт проезда от пл. Манина,д.4 до МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» | 2-3 квартал 2016 года | Тягельский П.В., заместитель главы администрации | Восстановление покрытия проезда от пл. Манина,д.4 до МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» | Ремонтно-строительные работы завершены, объект передан заказчику. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Войсковицкого сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Войсковицкого сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Произведена приемка и оплата работ  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным  | Администрация Войсковицкого сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Составлен ежеквартальный отчет за 4-й квартал 2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Войсковицкого сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Проведена |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации Войсковицкого сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Воронин/МП |