Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | |
| 1. | Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  |  | Завершены |
| 1.1. | Проектно-сметные работы | 1 квартал 2017 года | заместитель главы администрации | Подготовка и проверка сметной документации | Подготовлена и проверена экспертной организацией сметная документация по объектам ремонта |
| 1.2. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2017 года | главный бухгалтер администрации | Готовая документация для объявления закупки | Подготовлена документация для объявления закупки |
| 1.3. | Проведение конкурсных процедур | 2-3 квартал 2017 года | заместитель главы администрации | Заключение муниципального контракта | Заключены муниципальные контракты |
| 2. | Ремонтно-строительные работы: |  |  |  | Завершены |
| 2.1. | Ремонт проезда к дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, пл. Манина, д.1.; | 2-3 квартал 2017 года | заместитель главы администрации | Проведение ремонтно-строительных работ | Проведены ремонтно-строительные работы |
| 2.2. | Посадка-поливка газонов и саженцев (трудовое участие граждан) на объекте ремонта | 2-3 квартал 2017 года | Председатель Общественного совета части территории п. Войсковицы | Проведение работ по благоустройству | Проведены работы по благоустройству |
| 2.3. | Обустройство пешеходных тротуаров на территории п. Войсковицы | 2-3 квартал 2017 года | заместитель главы администрации | Проведение ремонтно-строительных работ | Проведены ремонтно-строительные работы |
| 2.4. | Посадка-поливка газонов и саженцев (трудовое участие граждан) на объекте ремонта | 2-3 квартал 2017 года | Председатель Общественного совета части территории п. Войсковицы | Проведение работ по благоустройству | Проведены работы по благоустройству |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 2. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Войсковицкого сельского поселения | Акты приема-передачи объектов заказчику подрядчиками | Работы приняты и оплачены подрядчикам |
| 3. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Войсковицкого сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен для размещения на официальном сайте МО отчет за 3 квартал 2017 года. |
| 4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Войсковицкого сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации Войсковицкого сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Воронин/  МП |