**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 октября 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»**
 |
| 1. | Отсыпка щебнем автомобильных дорог в д. Рябизи, д. Тяглино, д. Карстолово |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май- июнь 2017 года | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт |
| 1.2. | Выполнение работ по Отсыпке щебнем автомобильных дорог | Июнь- август 2017г. | Подрядная организация | Проведение работ по отсыпке | Проведены работы по отсыпке дорог |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы приняты и оплачены подрядчику. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | После исполнения подрядчиками работ, предусмотренных мун. контрактами | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки | Работы приняты и оплачены |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен и для размещения на фициальном сайте сайте МО отчет за 3 квартал 2017 года. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации

Войсковицкого сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.В. Воронин/

МП